**13**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล. (ซอยบ้านนายกว้าง ถึงประปา)  หมู่ที่ 1 บ้านโนนกระหวัน | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 140.00 เมตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า  700 ตร.ม. รูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 436,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | / | - | - | - |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยโนนลอย)  หมู่ที่ 7  บ้านเขว้า | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 124.00เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 355,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | / | - | - | - |

**14 .**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยตาเลา โนนมะมิม)  หมู่ที่ 4 บ้านกระพี้ | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 124.00เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 449,000 | ม.ค.-  มี.ค.68 | / | - | - | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยบ้านนายกลม ถึงบ้านนายชีพ)  หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะครองใหญ่ | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 175.00เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 446,000 | มี.ค.68 | / | - | - | - |

**15**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยปักเต็ง –  บ้านนายทองใบ ประโมทุกัง)  หมู่ที่ 6  บ้านโนนยอพัฒนา | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 161.00 เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 500,000 | เม.ย.-  มิ.ย.68 | / | - | - | - |
| 6 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยไผ่สีทอง)  หมู่ที่ 7 บ้านเขว้า | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 48.00 เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 70,000 | เม.ย.-  มิ.ย.68 | / | - | - | - |

**16**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยเย็นจิตร)  หมูที่ 2 บ้านยาง | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 23500 เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 439,000 | เม.ย.-  มิ.ย.68 | / | - | - | - |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยหิงห้อย)  หมู่ที่ 8  บ้านโนนยอ | ก่อสร้างถนนคสล.  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 123.00 เมตร  หนา 0.15 เซนติเมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 295,000 | เม.ย.-  มิ.ย.68 | / | - | - | - |

**17**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ  (ซอยศาลากลางบ้าน  เชื่อมโนนวัดเก่า)  หมู่ที่ 9 บ้านยางใน | วางท่อระบายน้ำ  พร้อมบ่อพักน้ำ  วางท่อระบายน้ำ  คสล.ขนาด 0.60 x1.00จำนวน 105 ท่อน  พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.  จำนวน 14 บ่อ  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 500,000 | ม.ค. –  มี.ค.67 | / | - | - | - |
| 10 | ปรับเกรดถนน  ภายใน  ตำบลโนนยอ | ดำเนินการปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนยอ  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 400,000 | 25 ต.ค.68 -  24 พ.ย.68 | - | - | / | 398,000 |

**18**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  (สายสปก.เส้น 1  เชื่อม สปก.เส้น 2)  หมู่ที่ 3 บ้านประดู่ | ปรับปรุงถนนดิน  ลงหินคลุก  ปรับเกรดถนน  กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลงหินคลุก  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  ตามรูปแบบรายการ  ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 500,000 | 22 พ.ย.68  - 22 ธ.ค.68 | - | - | / | 499,000 |

**19**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | ติดตั้งไฟส่องสว่าง  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  ดงน้อยพัฒนา | ติดตั้งไฟฟ้า  ส่องสว่าง  ภายในหมู่บ้าน | 400,000 | เม.ย.- มิ.ย.  2568 | / | - | - | - |

**20**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | เงินสนับสนุนงบประมาณ  รายจ่ายกิจการประปา | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปาอบต.โนนยอ  เพื่อใช้เป็นงบประมาณ  ในการดำเนินงาน  ของกิจการประปา | 200,000 | 7 มี.ค.2568 | - | - | / | 200,000 |

**21**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร**

**2.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา  องค์ความรู้การเกษตร  ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | พ.ค. ก.ค.  2568 | / | - | - | - |

**22**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร  ในนามของสถานศึกษา) | เพื่อพัฒนาการศึกษา  ของเด็กเล็กให้มีคุณภาพ | 522,000 | ต.ค.67 –  ก.ย.68 | - | 348,840.- | 173,160 | 173,160 |

**23**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน  บ้านโนนยอ | เพื่ออุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  ให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารที่ดี  มีคุณภาพ  มีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณ  ที่เพียงพอตามวัย | 1,180,000 | ต.ค. 67 –  30 ก.ย.68 | - | 1,160,156.- | 19,844.- | 19,844 |

**24**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน  บ้านยางวิทยา | เพื่ออุดหนุนเงิน  ค่าอาหารกลางวัน  เด็กนักเรียน  เพื่อให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารที่ดี  มีคุณภาพมีสารอาหาร  ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณ  ที่เพียงพอตามวัย | 1,012,000 | ต.ค. 67 –  30 ก.ย.68 | - | 462,506.- | 549,494 | 549,494 |

**25**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการสืบสาน  วันฉลองชัยชนะ  ท้าวสุรนารี | เพื่อจัดงาน  วันฉลองชัยชนะ  ท้าวสุรนารี | 10,000 | มี.ค.67 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามของไทย  ให้คงอยู่ตลอดไป | 10,000 | ก.ค. 67 | / | - | - | - |

**26**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อรดน้ำดำหัว  ขอพรจากผู้สูงอายุเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามของไทย  ให้คงอยู่ตลอดไป | 20,000  โอนเพิ่ม 10,000 | เม.ย. 68 | / | - | - | - |
| 4 | โครงการ  สืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจัดงานสืบสาน  ประเพณีลอยกระทง  เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี  อันดีงามของไทย  ให้คงอยู่ตลอดไป | 50,000  โอนเพิ่ม 30,000 | พ.ย. 67 | - | - | / | 73,377 |

**27**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการ .  วัด ประชารัฐ สร้างสุข | จัดโครงการ  วัด ประชารัฐ สร้างสุข  เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลาง  ในการทำกิจกรรมสาธารณะ  สร้างความรัก  ความสามัคคี  ของคนในชุมชน | 10,000 | ส.ค. 68 | / | - | - | - |

**28**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ}**

**3.5 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา  ต้านยาเสพติดเยาวชน  และประชาชน | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เยาวชนและประชาชน | 70,000  โอนเพิ่ม 50,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 119,988 |
| 2 | โครงการ  จัดวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงาน  วันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | ม.ค.68 | - | - | / | 30,000 |

**29**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุม  โรคพิษสุนัขบ้า | จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรค  พิษสุนัขบ้า | 30,000  โอนเพิ่ม 20,000 | เม.ย. 68 | - | - | / | 50,000 |
| 2 | โครงการป้องกัน  และระงับโรคไข้เลือดออก | จัดโครงการป้องกัน  และระงับโรคไข้เลือดออก | 40,000  โอนเพิ่ม 10,000 | ก.ค.68 | - | - | / | 50,000 |
| 3 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  อสม.และประชาชนทั่วไป | จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.และประชาชนทั่วไป | 100,000  โอนเพิ่ม 100,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 119,750 |

**30**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการอบรม  ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ | เพื่ออบรม  ให้ความรู้เรื่อง  การคัดแยกขยะ | 30,000 | มี.ค.68 | - | - | / | 30,000 |
| 5 | อุดหนุนการดำเนินงาน  ตามแนวทาง  โครงการ  พระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนเงิน  ให้หมู่บ้าน  ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ  พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | ก.ย. 68 | / | - | - | - |

**31**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการ  ครอบครัวมั่นคง  สังคมสุขภาพดี | จัดโครงการ  ครอบครัวมั่นคง  สังคมสุขภาพดี | 20,000 | พ.ค.68 | / | - | - | - |
| 8 | โครงการธนาคารขยะ | จัดโครงการ  ธนาคารขยะ | 20,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |

**32**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  โนนยอ | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล  โนนยอ | 150,000 | ก.พ.68 | - | - | / | 144,247 |

**33**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม 5.3 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมบทบาทคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ**
* **ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อช่วยเหลือประชาชน  ที่ด้อยโอกาส | 20,000 | ก.ค.68 | - | - | / | 20,000 |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนา  ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ  ผู้พิการผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | เพื่ออบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | 100,000  โอนเพิ่ม 100,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 200,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซม  บ้านผู้ยากไร้ | เพื่อซ่อมแซม  บ้านให้ผู้ยากไร้ | 20,000 | พ.ค. 68 | - | - | / | 20,000 |

**34**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.4 แนวทางพัฒนา สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพความสามารถของท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ**
* **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  กลุ่มอาชีพตำบลโนนยอ | ฝึกอบรมส่งเสริม  พัฒนาอาชีพ  ให้กับกลุ่มอาชีพ  และประชาชน  ตำบลโนนยอ | 30,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | ฝึกอบรมส่งเสริม  พัฒนาอาชีพ ผู้  สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี  และประชาชนทั่วไป | 20,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |

**35**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.5 แนวทางพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการป้องกัน  และแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | จัดโครงการป้องกัน  และแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด  เพื่อให้ประชาขน  รู้ถึงโทษของยาเสพติด  และรู้ถึงวิธีการป้องกัน  และห่างไกลจากยาเสพติด | 20,000 | ก.ค. 68 | / | - | - | - |

**36**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **6.ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการ  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมปลูกป่า  เฉลิมพระเกียรติ  เพื่อให้ประชาชน  ได้ร่วมกันปลูกป่า  เพื่อเฉลิมพระเกรียติ  เพิ่มพื้นที่สีเขียว  สร้างจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์  ป่าชุมชน | 20,000 | ส.ค. 68 | / | - | - | - |

**37**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**
* **7.1 แนวทางพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ลดอุบัติเหตุจราจรทางน้ำ**
* **แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการ  จัดตั้งจุดบริการประชาชน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  เพื่อให้ประชาชน  ได้รับความสะดวก  ในการเดินทาง | 15,000. | ม.ค. 68 | - | - | / | 15,000 |
| 2 | โครงการ  จัดตั้งจุดบริการประชาชน  ในช่วงวันสงกรานต์ | จัดจุดบริการประชาชนในช่วงวันสงกรานต์  เพื่อให้ประชาชน  ได้รับความสะดวก  ในการเดินทาง | 15,000 | เม.ย. 68 | / | - | - | - |

**38**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | อุดหนุนให้  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | 20,000 | ก.พ. 68 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | จัดโครงการ  ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | 10,000 | ก.พ. 68 | / | - | - | - |

**39**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568) | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ค่าจ้าง  ที่ปรึกษา | จ้างที่ปรึกษา  ประเมินความพึงงพอใจ  ในการให้บริการประชาชน | 22,000 | ก.ย. 68 | / | - | - | - |

**40 .**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.3 แนวทางพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร  อบต.โนนยอ | 15,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษา  ดูงาน  เพื่อพัฒนาบุคลากร | อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | 100,000  โอนเพิ่ม  40,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 120,000 |

**41**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.5 แนวทางพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยิ้ม  ร่วมกับหน่วยงานอื่น | จัดโครงการ  องค์การบริหาร  ส่วนตำบลโนนยอยิ้ม  ร่วมกับหน่วยงานอื่น | 15,000 | พ.ย. 68 | - | - | / | 11,250 |

**.**

**42**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | ค่าใช้จ่าย  ในการจัดการเลือกตั้ง  ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  และเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือการจัดการเลือกตั้ง  กรณีครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้ง  ผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  และเลือกตั้ง  ซ่อมผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือการจัดการเลือกตั้ง  กรณีครบวาระ  ของผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น | 30,000 | พ.ย. 68 | / | - | - | - |

**.**

**43**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการ  จัดเวทีประชาคม | จัดเวทีประชาคม  หมู่บ้านหรือตำบล  ระดมความคิดเห็น  รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน  ตำบลโนนยอ | 20,000 | เม.ย. 68 | / | - | - | - |

**44**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา พัฒนาองค์การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | มี.ค. 68 | - | - | / | 24,000 |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ LED ขาวดำ  ชนิด Network แบบที่ 2  (38 หน้า/นาที) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  ชนิด Network  แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) | 14,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 12,100 |

**45**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา พัฒนาองค์การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่อง  คอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 24,000 |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction เลเซอร์  หรือ Lef สี  จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์  หรือ Lef สี จำนวน 1 เครื่อง | 16,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 16,000 |

**46**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา พัฒนาองค์การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ  ที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา  ในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ  ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ  ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่อง | 32,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 32,000 |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction  เลเซอร์ หรือ Lef ขาวดำ  จำนวน 1 เครื่อง | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Lef ขาวดำ  จำนวน 1 เครื่อง | 10,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 10,000 |