**13**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | ก่อสร้างถนนคสล. (ซอยบ้านนายกว้าง ถึงประปา)หมู่ที่ 1 บ้านโนนกระหวัน  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า700 ตร.ม. รูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 436,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | / | - | - | - |
| 2 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยโนนลอย)หมู่ที่ 7บ้านเขว้า | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการที่ อบต.โนนยอกำหนด | 355,000 | ก.ค.-ก.ย. 68 | / | - | - | - |

**14 .**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยตาเลา โนนมะมิม)หมู่ที่ 4 บ้านกระพี้  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการที่ อบต.โนนยอกำหนด | 449,000 | ม.ค.-มี.ค.68 | / | - | - | - |
| 4 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยบ้านนายกลม ถึงบ้านนายชีพ)หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะครองใหญ่  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการที่ อบต.โนนยอกำหนด | 446,000 | มี.ค.68 | / | - | - | - |

 **15**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยปักเต็ง – บ้านนายทองใบ ประโมทุกัง)หมู่ที่ 6บ้านโนนยอพัฒนา  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 161.00 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 500,000 | เม.ย.-มิ.ย.68 | / | - | - | - |
| 6 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยไผ่สีทอง) หมู่ที่ 7 บ้านเขว้า  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 70,000 | เม.ย.-มิ.ย.68 | / | - | - | - |

**16**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยเย็นจิตร)หมูที่ 2 บ้านยาง  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 23500 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 439,000 | เม.ย.-มิ.ย.68 | / | - | - | - |
| 8 | ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยหิงห้อย) หมู่ที่ 8 บ้านโนนยอ  | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เซนติเมตรตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 295,000 | เม.ย.-มิ.ย.68 | / | - | - | - |

**17**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  9 | วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (ซอยศาลากลางบ้าน  เชื่อมโนนวัดเก่า)หมู่ที่ 9 บ้านยางใน  | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 x1.00จำนวน 105 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.  จำนวน 14 บ่อ ตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 500,000 | ม.ค. – มี.ค.67 | / | - | - | - |
|  10 | ปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนยอ  | ดำเนินการปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนยอตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 400,000 | 25 ต.ค.68 -24 พ.ย.68 | - | - | / | 398,000 |

**18**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  11 | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายสปก.เส้น 1 เชื่อม สปก.เส้น 2) หมู่ที่ 3 บ้านประดู่  | ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ปรับเกรดถนนกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.โนนยอกำหนด | 500,000 | 22 พ.ย.68- 22 ธ.ค.68 | - | - | / | 499,000 |

**19**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  1 | ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ดงน้อยพัฒนา | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน  | 400,000 | เม.ย.- มิ.ย. 2568 | / | - | - | - |

**20**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง**

**1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์**

**1.1แผนอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  1 | เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา  | จ่ายเป็นเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปาอบต.โนนยอ เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินงานของกิจการประปา | 200,000 | 7 มี.ค.2568 | - | - | / | 200,000 |

 **21**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร**

**2.4 แนวทางพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  1 | โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | พ.ค. ก.ค.2568 | / | - | - | - |

**22**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา) | เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กเล็กให้มีคุณภาพ | 522,000 | ต.ค.67 – ก.ย.68 | - | 348,840.- | 173,160 | 173,160 |

**23**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  2 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนบ้านโนนยอ | เพื่ออุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอตามวัย | 1,180,000 | ต.ค. 67 –30 ก.ย.68 | - | 1,160,156.- | 19,844.- | 19,844 |

**24**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.1 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  3 | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนบ้านยางวิทยา | เพื่ออุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนจัดหาอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนได้รับประทานเป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่เพียงพอตามวัย | 1,012,000 | ต.ค. 67 –30 ก.ย.68 | - | 462,506.- | 549,494 | 549,494 |

**25**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการสืบสานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | เพื่อจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี | 10,000 | มี.ค.67 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | เพื่อจัดงานประเพณีเข้าพรรษา เป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ให้คงอยู่ตลอดไป | 10,000 | ก.ค. 67 | / | - | - | - |

**26**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป | 20,000โอนเพิ่ม 10,000 | เม.ย. 68 | / | - | - | - |
| 4 | โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง | เพื่อจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป | 50,000โอนเพิ่ม 30,000 | พ.ย. 67 | - | - | / | 73,377 |

 **27**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**2.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ**

**3.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | โครงการ .วัด ประชารัฐ สร้างสุข  | จัดโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมสาธารณะ  สร้างความรัก  ความสามัคคีของคนในชุมชน  | 10,000 | ส.ค. 68 | / | - | - | - |

**28**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**3.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ}**

**3.5 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์**

**แผนงานบริหารการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชน | เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชน | 70,000โอนเพิ่ม 50,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 119,988 |
| 2 | โครงการจัดวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | ม.ค.68 | - | - | / | 30,000 |

**29**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000โอนเพิ่ม 20,000 | เม.ย. 68 | - | - | / | 50,000 |
| 2 | โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก | จัดโครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก | 40,000โอนเพิ่ม 10,000 | ก.ค.68 | - | - | / | 50,000 |
| 3 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.และประชาชนทั่วไป | จัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอสม.และประชาชนทั่วไป | 100,000โอนเพิ่ม 100,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 119,750 |

**30**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ | เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ | 30,000 | มี.ค.68 | - | - | / | 30,000 |
| 5 | อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อุดหนุนเงินให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200,000 | ก.ย. 68 | / | - | - | - |

**31**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

**ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

**ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**

**4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | โครงการครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดี  | จัดโครงการครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดี | 20,000 | พ.ค.68 | / | - | - | - |
| 8 | โครงการธนาคารขยะ  | จัดโครงการธนาคารขยะ | 20,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |

**32**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข 4.1 แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนยอ  | จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนยอ | 150,000 | ก.พ.68 | - | - | / | 144,247 |

**33**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม 5.3 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมบทบาทคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ**
* **ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาส | 20,000 | ก.ค.68 | - | - | / | 20,000 |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | เพื่ออบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | 100,000โอนเพิ่ม 100,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 200,000 |
| 3 | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  | เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ | 20,000 | พ.ค. 68 | - | - | / | 20,000 |

**34**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.4 แนวทางพัฒนา สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพความสามารถของท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ**
* **แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพกลุ่มอาชีพตำบลโนนยอ | ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพและประชาชนตำบลโนนยอ | 30,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป | 20,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |

 **35**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **5.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม**
* **5.5 แนวทางพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ประชาขนรู้ถึงโทษของยาเสพติดและรู้ถึงวิธีการป้องกันและห่างไกลจากยาเสพติด | 20,000 | ก.ค. 68 | / | - | - | - |

 **36**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **6.ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

 **6.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกรียติเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างจิตสำนึกในการรักษา อนุรักษ์ ป่าชุมชน | 20,000 | ส.ค. 68 | / | - | - | - |

**37**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาสังคม**
* **7.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน**
* **7.1 แนวทางพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ลดอุบัติเหตุจราจรทางน้ำ**
* **แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | 15,000. | ม.ค. 68 | - | - | / | 15,000 |
| 2 | โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงวันสงกรานต์ | จัดจุดบริการประชาชนในช่วงวันสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง | 15,000 | เม.ย. 68 | / | - | - | - |

**38**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการอุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | อุดหนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | 20,000 | ก.พ. 68 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | จัดโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง | 10,000 | ก.พ. 68 | / | - | - | - |

 **39**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

* **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**
* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.2 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | ค่าจ้างที่ปรึกษา | จ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงงพอใจในการให้บริการประชาชน | 22,000 | ก.ย. 68 | / | - | - | - |

 **40 .**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.3 แนวทางพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากร | จัดฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมบุคลากรอบต.โนนยอ  | 15,000 | พ.ค. 68 | / | - | - | - |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร | 100,000โอนเพิ่ม40,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 120,000 |

**41**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.5 แนวทางพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยิ้มร่วมกับหน่วยงานอื่น | จัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยิ้มร่วมกับหน่วยงานอื่น | 15,000 |  พ.ย. 68 | - | - | / | 11,250 |

 **.**

**42**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้งซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 30,000 | พ.ย. 68 | / | - | - | - |

 **.**

**43**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม**

 **แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | โครงการจัดเวทีประชาคม  | จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านหรือตำบล ระดมความคิดเห็น รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนตำบลโนนยอ  | 20,000 | เม.ย. 68 | / | - | - | - |

**44**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา พัฒนาองค์การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  |   จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | มี.ค. 68 | - | - | / | 24,000 |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2  (38 หน้า/นาที)  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)  | 14,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 12,100 |

 **45**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา พัฒนาองค์การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  |  จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 24,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 24,000 |
| 4 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Lef สี จำนวน 1 เครื่อง  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Lef สี จำนวน 1 เครื่อง  | 16,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 16,000 |

**46**

 **แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา**

* **ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**
* **ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ**
* **8.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ**
* **8.7 แนวทางพัฒนา พัฒนาองค์การ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตรโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน(ณ 31 มี.ค.2568 | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) |
| ยังไม่ได้ดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  | 32,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 32,000 |
| 6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Lef ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง  | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Lef ขาวดำ  จำนวน 1 เครื่อง  | 10,000 | ก.พ. 68 | - | - | / | 10,000 |